竞价函

我公司拟对雅安市新型冠状病毒肺炎集中收治方舱医院改建工程消防工程采购进行竞价，现诚邀遵守国家、地方有关法律、法规，具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加。

| 项目名称：雅安市新型冠状病毒肺炎集中收治方舱医院改建工程项目消防工程采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称：雅安城投建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 牟工 | 联系方式 | 17781610587 |
| 采购范围、要求描述 | 本次采购范围：图纸清单范围内的消防工程，详见清单及设计图纸文件。 |  |  |
| 工期、质量要求 | - 工期：暂定25天，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)。 2、质量要求：达到现行国家有关工程设计、施工验收规范和标准的要求合格标准。关于质量要求的详细说明见“设计施工图及技术标准和要求”。 |  |  |
| 资格条件要求 | - 条件要求：具备具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（有效期内，资质应附在报价文件中）。 - （二）资格要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录 |  |  |
| 发送竞价函时间 | 时间：2022 年04月29日—2022年5月1日上午9:00-12：00；下午2：30-18：00（北京时间）。 |  |  |
| 报价要求 | 1.最高限价（含税）： 328868.76元，最低限价（含税）：279538.45元（不含），报价人自主报价，报价不得超过最高限价与最低限价；含税的税率须注明；报价必须按照甲方提供的竞价函及其附件要求报价，报价单位私自变更内容，甲方可有权拒绝（甲方认可的除外）。 2.报价单（竞价书）组成：（1）报价清单、（2）营业执照、（3）资质证书（如有）、（4）授权委托书（5）法人身份证复印件（6）授权委托人身份证复印件。（7）具备具备具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（有效期内）。上述组成附件均需盖章。 |  |  |
| 报价说明 | 1、报价采用固定综合单价。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、不可预见费用等磋商单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选单位承担的风险范畴，价款均不予调整。所有护费、中选单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、合理利润、完工后清洁工作相关费。固定综合单价均包含搭接部分、加强层费用。 |  |  |
| 变更及漏项新增单价原则 | 原清单中有单价的按照原有单价执行。原清单中没有的按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020组价后按投标下浮比例同比下浮后确定单价。材料价格按照信息价记取（需同比例下浮），信息价中没有的材料按市场询价记取（不下浮）。 |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交时间：2022年05月02日 14时30分（北京时间），可先通过 电邮 方式（电邮/微信/现场递交）方式提交，邮箱账号：mouyulin@foxmail.com；后通过邮寄方式邮寄至：雅安城投建筑工程有限公司，地址：雅安市雨城区和兴街1号，牟工，17781610587 |  |  |
| 付款方式 | 工程施工基本完成后，30天内甲方支付至乙方已完工程量造价的80%。工程验收检测合格后甲乙双方办理竣工结算，消防工程结算完成后，甲方于30天内支付至乙方工程结算款的97%，剩余3%作为质保金（质保金可用银行独立保证保函进行替换，银行独立保证保函可为中标人基本账户开户行出具，也可为项目所在地“四大银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具），质保期二年。 |  |  |
| 廉洁要求 | 要求供应商公开、公平、公正参与本次采购（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，雅安城投建筑工程有限公司将按照下列规定处理供应商： （1）已中选的，中选无效，并没收相关保证金（如有）。已签订合同的，雅安城投建筑工程有限公司有权解除合同，并没收相关保证金（如有），还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时雅安城投建筑工程有限公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付与我司相关合作项目的所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安城投建筑工程有限公司的一切经济及商业损失）。 （2）雅安城投建筑工程有限公司有权可通过诉讼方式向违规供方主张权利。 （3）雅安城投建筑工程有限公司有权将违规单位列入雅安城投公司的黑名单。 |  |  |