谈判磋商文件

项目名称：西康记忆项目一号地块2#、5#、6#楼地基处理与边坡支护工程（第二次）

采购人：雅安城投建筑工程有限公司

二零二二年五月

# 磋商公告

我公司拟对西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）进行谈判磋商确定地基处理与边坡支护工程单位，凡具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位诚邀参加。

1 .项目名称：西康记忆项目一号地块2#、5#、6#楼地基处理与边坡支护工程（第二次）

2. 项目内容：2#、5#、6#楼地基处理与边坡支护工程

3.工期、质量

3.1工期：暂定90天，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)。

3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和合格标准的要求。

4.条件要求：

4.1资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且投标单位的法定代表人、主要负责人不得有行贿犯罪记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件：

具有地基基础工程专业承包资质三级及以上资质（有效期内）

报名及谈判磋商文件领取时间：2022年 5月 06日—2022年 5月10日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。供应商认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本磋商公告规定的时间、地点、报名方式，进行领取谈判磋商文件。

- 领取谈判磋商文件方式：

现场领取地点：    /      。

网上领取方式：将相关报名资料填写完成盖章后扫描并发送至邮箱：mouyulin@foxmail.com （若通过邮箱发送，请及时电联经办人，避免因处理不及时导致延迟获取磋商文件） ，或以其他信息传输媒介的方式进行报名领取（如，微信等）。

6.谈判磋商文件递交截止时间： 2022年 5月11日09:30时（北京时间）；

7.磋商时间：2022年  5 月 11日09:30（北京时间）。

8.谈判磋商文件递交和磋商地点：

雅安城市建设投资开发有限公司二楼（雅安城投建筑工程有限公司）（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

9.供应商认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本磋商公告规定的时间、方式报名领取谈判磋商文件。

报名时请准备：持磋商公告（盖公章）；②单位介绍信原件或授权委托书原件（盖公章）、委托代理人有效身份证（复印件盖公章）；③营业执照副本复印件（盖公章）④资质证书复印件（有效期内并盖公章；若为分公司，应提供授权委托书）；⑤开户许可证或基本户信息（盖公章）。

本项目供应商的资格条件要求在磋商时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加磋商或成交资格被取消。

- 联系方式：

公司名称：雅安城投建筑工程有限公司

地  址：雅安市雨城区和兴街1号二楼

电  话：17781610587

联系人：牟工

# 谈判磋商文件

适用范围

- 1.1本谈判磋商文件仅适用于本次“磋商公告”中所叙述的项目。

- 1.2本谈判磋商文件解释权属雅安城投建筑工程有限公司。

- 2.项目名称、内容、要求

2.1、项目名称：西康记忆项目一号地块2#、5#、6#楼地基处理与边坡支护工程（第二次）

2.2项目内容：2#、5#、6#楼地基处理与边坡支护工程

2.3工程地址：雅安市雨城区三清路

3.工期、质量：

3.1工期：暂定90天，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)。

3.2质量：符合现行国家相关行业标准要求，并达到检验合格标准。

4.条件要求：

4.1资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且投标单位的法定代表人、主要负责人不得有行贿犯罪记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件：

具有地基基础工程专业承包资质三级及以上资质（有效期内）。

5.最高限价（含税） ： 1250000元。（税率在本次采购中作为不可竞争费用），规格及参数要求详见清单附件。

6.报价方式：

6.1投标报价采用固定综合单价，报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、不可预见费用等投标单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选单位承担的风险范畴，价款均不予调整。所有护费、中选单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、合理利润、完工后清洁工作相关费。

- 6.2变更及漏项新增单价原则：原清单中有单价的按照原有单价执行。原清单中没有的按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020组价后确定单价。材料价格按照信息价记取，信息价中没有的材料按市场询价记取。（注：信息价指施工当期四川省工程造价信息-雅安市-雅安市区）材料信息价。

6.3供应商根据项目清单内容所示范围及报价方式综合考虑进行报价。评审过程中发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商在2小时内作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能按时合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

6.4环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等费用应包含在固定综合单价中，结算时不再单独计取。

6.5 报价可接受第二次报价方式。

7.其他服务要求：

7.1技术要求：项目实施必须符合法律法规，满足相关技术规范，满足质量要求。

7.2要求供应商公开、公平、公正参与本次采购（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，雅安城投建筑工程有限公司将按照下列规定处理供应商：

（1）已中选的，中选无效，并没收相关保证金（如有）。已签订合同的，雅安城投建筑工程有限公司有权解除合同，并没收相关保证金（如有），还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时雅安城投建筑工程有限公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付与我司相关合作项目的所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安城投建筑工程有限公司的一切经济及商业损失）。

（2）雅安城投建筑工程有限公司有权可通过诉讼方式向违规供方主张权利。

（3）雅安城投建筑工程有限公司有权将违规单位列入雅安城投公司的黑名单。

7.3有下列情形之一的，视为恶意扰乱招采纪律，公司有权将其纳入雅安城投公司黑名单，禁止其三年内参与雅安城投公司所有招采活动，没收相关保证金（如有）并作退标处理：

（1）有7.2所述情形的；

（2）投标报价高于控制价的；

（3）二次及以上报价的总价和各项单价高于首次报价或前次报价的；

（4）中选后存在故意拖延或拒不缴纳履约保证金的；

（5）其他破坏招采纪律或导致招采工作开展混乱、受阻等情形的；

8.有以下条款情况之一者，视为无效投标，按照废标处理：

8.1法人代表或法人授权代表未出席开标现场；现场出席人员与法人代表或法人授权代表不是同一人；

8.2无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的磋商；

8.3磋商文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

8.4磋商文件的应答不满足谈判磋商文件条款要求；

8.5供应商的最后报价超出最高限价（如有）的；

8.6供应商的资质不符合谈判磋商文件“谈判磋商资格证明”要求；

8.7供应商磋商文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或有采购人无法接受的条件。

9.供应商提供的谈判磋商文件包括：

9.1谈判磋商响应函

9.2报价函

9.3谈判磋商资格证明

9.4法定代表人身份证明或授权委托书

9.5投标单位基本情况介绍

9.6承诺函

9.7近3年（2019-2021）内提供至少一个合同标的额不低于100万的地基基础工程相关业绩。

9.8供应商认为需要提交的其他文件

10.投标文件的编制、签署

- 10.1 投标文件1份，并在其封面上清楚地标明投标文件、采购项目名称、采购项目编号（如有）、包件号及名称（如有）、供应商名称。

- 10.2 投标文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。

- 10.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能被作为无效处理。

- 10.4投标文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在投标文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，未按照响应要求的将被作无效处理。

- 10.5投标文件应装订成册，不得散装或者合页装订（可胶装成册或订书机装订成册）。投标文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

- 10.6投标文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。投标文件可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。 投标文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号（如有）、包件号及名称（如有）、供应商名称。 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固并盖章。

- 10.7未按以上要求进行编制、签署的投标文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

11.评审管理

11.1 评审原则

（1）公平、公正地对待所有合格的磋商单位；

（2）评审必须以谈判磋商文件中各项规定条件为准。

11.2开标程序

采购人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律、开标流程及注意事项。

(2）公布在递交投标文件截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场。

(3）供应商交叉检查文件密封情况，并签字确认。

(4）供应商回避，评审小组按照磋商文件相关规定对供应商的投标文件进行资格审查，通过资格审查的供应商，则进入磋商。

(5）随机当众唱标，公布供应商名称、报价等相关内容，并记录在案。

(6）进行磋商顺序抽取，根据抽取顺序依次进行磋商，将磋商内容记录在案。

(7）在第二次报价或最终报价时，不进行唱标程序。供应商在完成第二次报价或最终报价后将相关报价资料递交给采购人后离场，采购方相关人员不得泄露各单位的最终报价。

(8）评审小组对最终结果进行评定后推荐出中选候选人顺序。最后，评审小组成员、监标人等相关人员在评审报告相应签字栏处签字确认。

(9）开标结束。

11.3 评审组织及职责

（1）由采购人按有关规定组成评审小组，评审人数为不少于3人的单数；

（2）评审小组独立开展工作，负责评定所有磋商文件，并推荐中选单位。

（3）评审小组首先对供应商进行资格审查，确定实质性响应磋商文件后，对供应商进行评价和比较。

11.4无效评定

凡出现以下情况的磋商文件将被视为无效：

（1）供应商未能通过资格审查的，不进入后续磋商及二次报价；

（2）在评审过程中，供应商有企图影响评审小组行为的；

（3）评审小组认定磋商价格明显不合理，低于采购控制价或明显低于市场成本价的；

（4）评审小组认定供应商在清单报价上存在较为严重的不均衡性（如有），存在有恶意最低价取得中选嫌疑的。

（5）评审小组认定的其他严重违法及未满足本次采购要求的情况。

11.5评审方法

（1）本次谈判磋商首先根据磋商文件的完整性、有效性及资格、人员配备（如有）完整等方面进行审查，通过审查的磋商文件才能进入报价评议。

（2）其次根据本项目磋商文件合理低价（不一定为最低价）中选的要求，按供应商的报价进行评审，评审结果以合理经济性的原则，推荐不超过3名的中选候选人（不排序）并出具评审报告。采购人可在评审小组推荐的中选候选人名单中根据中选候选人报价、自身履约情况、项目实际采购需求等因素综合考量后，确定中选单位，达到优质采购的目的。

（3）投标文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标文件作无效处理。投标人确认采取书面且加盖单位公章或者投标人授权代表签字的方式。

12.本磋商必须由供应商的法定代表人或授权委托人参加，不得委派非本单位其他人员参加，如有发现均按退标处理。采购人在组织评审小组评审投标资料期间（或供应商准备二次报价期间），供应商应在规定区域内等待，若采购人通过电话、短信等方式通知供应商进场准备后，供应商超出20分钟未进场则视为放弃本项目投标权利 。

13.采购过程中，当出现重大变故，采购任务取消时，称为采购终止，采购人可拒绝所有供应商的投标，该采购任务采购人有权选择不再进行采购。

14.采购过程中，当供应商不足三家、对采购文件做出实质性响应的供应商不足三家且不具备竞争性或所有投标都被否决时，称为流标，采购人有权进行重新采购。若通过实质性响应的供应商不足三家，评审小组将对剩余供应商的报价是否具有竞争性进行评定，如认为其报价不具备竞争性的，则不推荐中选候选人，即流标。若评审小组认为剩余供应商具备竞争性的，则可按照正常开标、评审程序推荐中选候选人。

15.采购人无需对评审过程及未中选原因做出解释。

16.谈判磋商文件的递交

16.1磋商申请文件送达截止时间： 2022年5月 11日  09:30   。

16.2磋商申请文件送达地点：雅安城投建筑工程有限公司（地址：雅安市雨城区和兴街1号二楼）。

16.3磋商时间：2022年 5月11日 09:30 。

16.4 联系方式：联系人：牟工      联系电话：17781610587

谈判磋商文件

（投标）

项目名称：西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

## 附件1

谈判磋商响应函

致：雅安城投建筑工程有限公司

根据贵公司发布的“西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）”的磋商公告，我公司经研究，决定参与本次磋商，并提交下述文件 1   套。

（1）谈判磋商响应函

（2）报价函

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）谈判磋商资格证明

（5）磋商单位基本情况介绍

（6）承诺函

（7）近3年（2019-2021）内提供至少一个合同标的额不低于100万的地基基础工程相关业绩。

（8）供应商认为需要提交的其他文件

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按谈判磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部谈判磋商文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵公司可能要求的与磋商有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中选,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的谈判磋商文件在规定的磋商之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：        法人手机：

委托代理人（签字或盖章）：        委托代理人手机：

日期：    年    月    日

（注意：谈判磋商响应函应装订入竞争性文件中用于磋商小组审查）

## 附件2

报价函

雅安城投建筑工程有限公司：

1．我方已仔细研究了 西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）文件的全部内容，愿意以               含税投标总价（其中不含税总价为        ，税率为     %），工期 暂定90天，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准) ，按合同约定实施和完成该项目合同约定内容，要求达到现行国家有关工程施工验收规范和合格标准的要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照采购文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．                                              （其他费用补充说明）。

投 标 单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

说明：此表必须装入报价文件中。

附件：采购清单（下列需求为暂定量，应根据项目实际发生量而定）

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护（第二次） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率 | 含税合价 |
| 1 | 010202009005 |  | 网喷80mm厚C20混凝土护壁 | 1.部位：坡面及马道 2.厚度：80mm 3.材料种类：砼 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5.包括铺设钢筋网片（φ8@150）及固定钢筋 6.护壁Φ50mmPVC泄水管；管壁周边梅花状钻凿φ8@50滤水孔；PVC管外包3层150目钢丝网 7.所有材料（如钢筋网片及泄水管等）和机具及柴油等乙方自供 | m2 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | 010202009019 |  | 素喷80mm厚C20混凝土护壁 | 1.部位：坡面及马道 2.厚度：80mm 3.材料种类：砼 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5.护壁Φ50mmPVC泄水管1.5米*1.5米；管壁周边梅花状钻凿φ8@50滤水孔；PVC管外包3层150目钢丝网 6.所有材料（如泄水管等）和机具及柴油等乙方自供 | m2 | 600 |  |  |  |  |
| 3 | 010301004006 |  | 截(凿)桩头 | 1.截(凿)桩头 2.破碎桩头，切割钢筋，清理建渣 3.所有机具乙方自供 | 根 | 80 |  |  |  |  |
| 4 | 010302001005 |  | 旋挖钻机成孔灌注桩 φ800mm，φ1000mm，φ1200mm综合考虑 | 1.土壤级别：投标人根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2.桩截面：桩径φ800mmφ1000mmφ1200mm综合考虑 3.成孔方法：旋挖钻机成孔灌注桩，工程试桩在投标报价中综合考虑 4.商品混凝土和浇筑以及机具另计 5.制作安装钢筋笼（满足图纸及设计规范要求）另计 6.截(凿)桩头另计 7.其他：钻孔机具的选择、护筒埋设、施工要领及清孔等要求满足设计及规范要求满足现场和设计及规范要求 8.所有材料（如泥浆、护筒等）和机具乙方自供 | m | 300 |  |  |  |  |
| 5 | 010302001022 |  | 冲击钻机成孔灌注桩 φ800mm，φ1000mm，φ1200mm综合考虑 | 1.土壤级别：投标人根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2.桩截面：桩径φ800mmφ1000mmφ1200mm综合考虑 3.成孔方法：冲击钻机成孔灌注桩，工程试桩在投标报价中综合考虑 4.商品混凝土和浇筑以及机具另计 5.制作安装钢筋笼（满足图纸及设计规范要求）另计 6.截(凿)桩头另计 7.其他：钻孔机具的选择、护筒埋设、施工要领及清孔等要求满足现场和设计及规范要求 8.所有材料（如泥浆、护筒等等）和机具乙方自供 | m | 300 |  |  |  |  |
| 6 | 010515001011 |  | HRB400加强筋（钢筋笼） | 1.钢筋笼制作及吊装 2.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB400根据图纸综合考虑 3.满足图纸设计及规范要求 4.包含钢筋正常损耗 5.所有材料和机具乙方自供 | t | 22 |  |  |  |  |
| 7 | 010507007020 |  | 桩心混凝土浇筑 | 1.桩心商品混凝土C30浇筑 2.计算方式：3.14*（桩身直径/2）*（桩身直径/2） 3.满足图纸设计及规范要求 4.所有材料（如商品混凝土C30、导管等）和机具乙方自供 | m3 | 471 |  |  |  |  |
| 8 | 011705001028 |  | 旋挖钻机进出场及安拆 | 1.机械设备名称:旋挖钻机 2.机械设备规格型号:综合 | 台次 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 011705001029 |  | 冲击钻机进出场及安拆 | 1.机械设备名称:冲击钻机 2.机械设备规格型号:综合 | 台次 | 2 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表装入磋商文件中，作为报价函附件。

## 附件3

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （投标单位名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件（盖章）

公司名称（盖章）：

日    期：

（注意：适用于法人投标，应装订入谈判磋商文件中用于磋商小组审查）

附件3

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件（均需盖章）。

投  标  单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入谈判磋商文件中用于磋商小组审查）

## 附件4

资格证明文件

雅安城投建筑工程有限公司：

贵公司组织的西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次），我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且投标单位的法定代表人、主要负责人不得有行贿犯罪记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（注意：资格证明文件应装订入谈判磋商文件中用于磋商小组资格审查）

投 标 单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：

附件5

磋商单位基本情况介绍表

（后附营业执照复印件、基本存款账户信息或开户许可证复印件、资质复印件（如有），均需盖单位章）

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 单位（盖章）：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

## 附件6

承诺函

致：雅安城投建筑工程有限公司

本公司                   （公司名称）参加西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）的磋商活动，现承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且投标单位的法定代表人、主要负责人未有行贿犯罪记录；

（六）我公司已详细审查全部谈判磋商文件，全部参考资料及采购人要求，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本谈判磋商项目前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件7

近3年（2019-2021）内提供至少一个合同标的额不低于100万的地基基础工程相关业绩。（格式自拟并盖章，业绩证明须附上有效合同文件）

附件8

供应商认为需要提交的其他文件

（格式自拟并盖章，并装订入谈判磋商文件中）

二次报价函

雅安城投建筑工程有限公司：

1．我方再次仔细研究了 西康记忆项目一号地块2#、5#、6#地基处理与边坡支护工程（第二次）文件的全部内容，愿意以               含税投标总价（其中不含税总价为        ，税率为     %），工期 暂定90天，以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准) ，按合同约定实施和完成该项目合同约定内容，要求达到现行国家有关工程施工验收规范和合格标准的要求 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照采购文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．                                              （其他补充说明）。

投 标 人：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

说明：

- （1）此表及附件清单不需装入谈判磋商文件中，请务必自备1-2份签字、盖章后备用。

（2）在第二次报价时，供应商需将第二次报价函及第二次报价清单价格明细一并附上。