生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程

项 目 编 号  雅发改投资[2016]95号

建 设 地 点       雅安市雨城区

验 收   单  位  雅安市市政建设工程有限公司

2024年4月15日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程 | 行业类别 | 道路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 雅安市市政建设工程有限公司 | 项目性质 | 新建、建设类 |
| 水土保持方案批准机关、文号及时间 | 雅安市雨城区水利局 雨水水保[2022]27号，2022年6月15日 |  |  |
| 水土保持方案变更批准机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批准机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2017年1月开工，2017年8月完工。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川扬程科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川亿科项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 四川扬程科技有限公司 |  |  |

- 验收意见

根据水土保持法律法规和《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887号）内容，雅安市市政建设工程有限公司于2024年4月15日在雨城区召开了雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位雅安市市政建设工程有限公司及项目涉及的相关部门、水土保持方案编制单位、施工单位、验收报告（资料）编制单位等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，业主单位对雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程水土保持设施进行了自查初验。验收组成员与参会代表观看了工程影像，查阅了技术资料，听取了业主单位关于水土保持工作情况、施工单位关于水土保持设施建设情况的介绍和验收单位关于验收情况的汇报以及方案编制单位的补充说明，经咨询、讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程属新建、建设类工程，项目位于雅安市雨城区魏家岗片区，项目经纬度为29°59′19.10″N,102°59′40.17″E，建设内容及规模：道路全长728米，红线宽12米，建设内容包括道路、交通、排水、电力浅沟、综合管线、照明及景观绿化。工程总投资1070万元，其中土建投资847.62万元，项目建设总工期8个月，工程于2017年1月开工建设，2017年8月建成。本项目共计占地面积0.87hm2，土石方开挖共计为0.46万m3（含表土剥离0.01万m3），回填0.59万m3（含绿化覆土0.01万m3），外购土石方0.13万m3，无弃方，土石方平衡。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 雅安市雨城区水利局以“雨水水保[2022]27号”于2022年6月15日出具了《关于雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程水土保持行政许可承诺书》，批复的水土保持总投资为73.51万元，其中主体已有水保投资66.02万元，方案新增水保投资7.49万元，水土流失防治责任范围总面积0.87hm2，其中项目建设区0.87hm2，直接影响区不计。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持方案未进行专门的初步设计或施工图设计。 （四）水土保持监测情况 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《水利部水土保持司关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核查意见参考式样的通知》（水保监督函【2019】23号）要求，本项目规模较少，施工期业主自行开展水土保持监测工作（自主监测）。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《水利部水土保持司关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核查意见参考式样的通知》（水保监督函【2019】23号）要求，雅安市魏家岗片区八一路、魏家岗路西段道路新建工程为水土保持方案报告表，即实行承诺制或者备案制管理的项目，需要提交水土保持设施验收鉴定书。 根据现场验收，本工程建设相关手续资料齐备，水土保持措施落实完善，水土保持投资满足区域水土保持防治要求，防治效果明显，满足水土保持相关法律法规要求。 水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确，工程总体质量达到了设计标准，符合验收条件，可以进行竣工验收。 （六）验收结论 验收组认为：本项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 加强已完成水土保持措施的管护工作，确保工程措施、排水系统、植物措施等水土保持工程持续发挥效益。 进一步加强管理，系统总结本工程水土保持实施的有关经验、建设和管理模式，为今后开发建设项目水土保持工程提供可借鉴的经验，做到建设项目和水土保持工作同步协调发展。

- 验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 关 芳 | 雅安市市政建设工程有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 王德康 | 省级水保专家 | 教 高 |  | 特邀专家 |
|  | 程子拉 | 四川扬程科技有限公司 | 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 姜生茂 | 雅安市市政建设工程有限公司 | 项目负责人 |  | 监测单位 |
|  | 郑 翔 | 四川亿科项目管理有限公司 | 项目负责人 |  | 监理单位 |
|  | 程子拉 | 四川扬程科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 吴文彬 | 雅安市市政建设工程有限公司 | 项目负责人 |  | 施工单位 |